Indice

- Software Life Cycle

- Configuration Management

- People Management and Team Organization

Software Life Cycle

Per il progetto GestionePalestra abbiamo adottato un processo di sviluppo iterativo e incrementale, ispirato alla struttura del Rational Unified Process (RUP) ma adattato con pratiche agili per garantire maggiore flessibilità operativa.
Questa scelta ci consente da un lato di mantenere una suddivisione metodologica in fasi ben definite, tipica del RUP, e dall’altro di lavorare in modo dinamico e collaborativo, come previsto dai principi agili già discussi nel People Management and Team Organization.

Il ciclo di vita del nostro software è articolato in quattro fasi principali:

- Inception

In questa fase iniziale abbiamo definito gli obiettivi dell’applicazione, l’ambito del sistema e i requisiti essenziali.
Il lavoro si è concentrato sull’identificazione delle funzionalità fondamentali: iscrizione degli utenti, gestione degli abbonamenti, prenotazione dei corsi, consultazione delle schede e accesso ai servizi della palestra. Parallelamente sono stati individuati rischi e vincoli, e si è stabilito un primo insieme di requisiti funzionali e non funzionali.
Questa fase è stata caratterizzata da discussioni continue all’interno del team, supportate da meeting su Teams e gestione preliminare delle attività tramite GitHub.

- Elaboration

La fase di elaborazione è stata dedicata alla modellazione del dominio applicativo e alla definizione dell’architettura logica del sistema.
Abbiamo realizzato i principali diagrammi UML tramite Papyrus: Diagramma delle Classi, Diagramma dei Casi d’Uso e altri diagrammi necessari alla comprensione del sistema.
Durante questa fase sono state create e gestite le issue su GitHub, integrando i contributi dei membri del team e tracciando le revisioni destinate al docente attraverso il label revisionprof.

Il modello UML, completato progressivamente, costituisce il riferimento architetturale per la successiva generazione del codice e per tutte le attività di implementazione.

- Construction

La fase di costruzione prevede lo sviluppo delle componenti software sulla base dei modelli UML prodotti.
In accordo con l’approccio RUP, questa fase non è monolitica ma suddivisa in più iterazioni incrementali:

- generazione del codice Java tramite Papyrus,

- integrazione del codice generato nel progetto Maven,

- implementazione delle logiche applicative mancanti,

- scrittura dei test tramite JUnit,

- aggiornamento dei documenti in parallelo all’avanzamento del software.

Anche durante questa fase la gestione delle attività avviene tramite la Kanban Board di GitHub, che permette di tracciare lo stato di ogni artefatto e di mantenere il workflow organizzato.

- Transition

Nell’ultima fase del ciclo di vita il sistema viene rifinito, integrato e verificato nella sua interezza.
Le funzionalità vengono validate attraverso test manuali e automatici, mentre eventuali problemi riscontrati vengono registrati come issue da risolvere nelle iterazioni successive.
Parallelamente lavoriamo alla redazione finale dei documenti richiesti: Project Plan, Gestione del Progetto, Requisiti, Design, Testing e Maintenance.
La fase di transizione si chiude con la preparazione della presentazione per l’esame e con la consegna finale di tutti gli artefatti, aggiornati e coerenti con la versione software realizzata.

Configuration Management

People Management and Team Organization

Nel progetto GestionePalestra abbiamo adottato un modello organizzativo ispirato ai principi dei gruppi agili e, in particolare, al modello SWAT, già introdotto nel nostro Project Plan. Questo approccio valorizza la flessibilità, la collaborazione continua e la capacità del gruppo di adattarsi rapidamente alle esigenze del progetto, privilegiando la comunicazione diretta e la condivisione delle responsabilità rispetto a una struttura gerarchica rigida.

Il nostro gruppo è composto da tre membri che lavorano secondo una logica fortemente collaborativa. Le decisioni principali vengono sempre discusse e valutate collettivamente, in modo da garantire che ogni attività rifletta una visione condivisa. Sebbene non esistano ruoli formalizzati, ciascuno ha sviluppato aree di responsabilità più naturali: Matteo si concentra principalmente sulla documentazione e sull’implementazione del codice; Oscar si occupa in modo più continuativo della scrittura del codice e della costruzione dei diagrammi UML tramite Papyrus; Alberto, oltre a contribuire ai modelli UML, coordina il lavoro, organizza le attività e propone soluzioni progettuali sia a livello architetturale sia funzionale. Questa distribuzione non è rigida: ognuno offre supporto agli altri quando necessario, riflettendo uno stile cooperativo in cui le competenze individuali vengono condivise e valorizzate.

La comunicazione interna è un elemento fondamentale della nostra organizzazione. Utilizziamo Teams per le sessioni di lavoro condiviso e per le decisioni importanti, mentre WhatsApp serve per coordinamenti rapidi o per aggiornamenti immediati. Quando è necessario discutere punti complessi o chiarire decisioni progettuali, preferiamo incontri sincronizzati in chiamata, così da evitare incomprensioni o divergenze interpretative. Gli incontri in presenza vengono effettuati solo quando indispensabile, dato che la distanza geografica tra i membri rende più efficiente la collaborazione a distanza.

Per la gestione operativa del lavoro utilizziamo una struttura organizzativa basata su GitHub, sfruttando issue, pull request e soprattutto una Kanban Board che ci permette di monitorare l’avanzamento delle attività. Ogni elemento della documentazione, dei diagrammi e del codice viene tracciato tramite una issue dedicata, che può anche essere contrassegnata con il label revisionprof per la revisione da parte del docente. Questa combinazione di strumenti ci consente di mantenere un workflow ordinato, trasparente e facilmente revisionabile.

La collaborazione si estende anche alla fase creativa e decisionale. La realizzazione dei diagrammi UML avviene attraverso confronti frequenti, con revisioni reciproche dei modelli prodotti in Papyrus, mentre per la parte implementativa pianifichiamo l’integrazione del codice generato automaticamente e la successiva personalizzazione in base alle necessità dell’applicazione. Questo metodo iterativo e partecipato riflette pienamente l’approccio SWAT: una squadra piccola, autonoma, multidisciplinare e in costante comunicazione, orientato a risolvere problemi in modo rapido ed efficace.

Questa struttura ci permette di avanzare in modo coerente, mantenendo una qualità elevata degli artefatti prodotti e garantendo un allineamento costante tra i membri della squadra durante tutte le fasi del progetto.